PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA ASEGURAR EL MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS EN LA CUENCA DEL RÍO AMAZONAS CONSIDERANDO LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN RESILIENCIA CLIMÁTICA Y METODOLOGÍA BASADOS EN EL ENFOQUE NEXUS AGUA-ALIMENTOS-ENERGÍA Y ECOSISTEMAS

Agencia Financiadora: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Agencia Implementadora: ONU Programa Medio Ambiente

Agencia Ejecutora: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –OTCA

Duración del Proyecto: 4 años

Brasilia, 2025

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN RESILIENCIA CLIMÁTICA Y METODOLOGÍA BASADOS EN EL ENFOQUE NEXUS AGUA-ALIMENTOS-ENERGÍA Y ECOSISTEMAS

- ANTECEDENTES

La Cuenca Amazónica enfrenta numerosos desafíos para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos Transfronterizos (GIRH) en el contexto de su desarrollo socioeconómico y frente a los impactos antropogénicos y climáticos. La cuenca constituye un sistema hidrológico único que se extiende más allá de las fronteras nacionales de ocho países - Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela - que consideran la necesidad de establecer un marco regional para la GIRH, y de esta forma atender las necesidades de la población y promover el desarrollo sustentable de la Región Amazónica.

Los ocho países de la cuenca suscribieron el Tratado de Cooperación Amazónica (1978) y posteriormente crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como foro regional de diálogo político y de cooperación regional, fortaleciendo institucionalmente el proceso de cooperación, coordinación y las acciones conjuntas de los Países Miembros para promover el desarrollo sostenible de la Amazonía.

La SP/OTCA tiene como roles y funciones principales facilitar el intercambio, conocimiento, cooperación y proyección conjunta entre los Países Miembros para cumplir los mandatos del Tratado de Cooperación Amazónica, generando consensos entre los Países Miembros para permitir la realización de actividades, programas y proyectos, estableciendo espacios de diálogo político y técnico entre los Países Miembros, entre otras acciones.

En ese contexto y en su marco de acción regional en recursos hídricos, la OTCA viene ejecutando el Proyecto Implementación del Programa de Acciones Estratégicas (PAE) para Asegurar la Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos Transfronterizos de la Cuenca del Río Amazonas, Considerando la Variabilidad y el Cambio Climático. El Proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés), teniendo como agencia implementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y como agencia ejecutora a la SP/OTCA.

Este Proyecto tiene como objetivo principal avanzar en la implementación del PAE, promoviendo la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). La iniciativa regional impulsa acuerdos previos de los países amazónicos que resultaron en una visión compartida y una estrategia común para la GIRH contenida en el PAE. En este contexto, el proyecto apoya a los países para fortalecer la capacidad nacional y la gobernanza regional para la GIRH, aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático y garantizar datos regionales sólidos para mejorar la toma de decisiones y la coordinación sobre los recursos hídricos del Amazonas, desde sus nacientes, en los Andes hasta el delta en el Atlántico, para un ecosistema amazónico más saludable.

Entre los resultados claves del Proyecto se encuentran los siguientes:

- Mecanismo de Coordinación Regional Permanente de GIRH para la Cuenca Amazónica, establecido en la OTCA;

- Autoridades Nacionales del Agua establecidas en Guyana y Surinam;

- 15 intervenciones nacionales y 2 acciones bi/tri-nacionales implementadas en la cuenca, reduciendo la vulnerabilidad de la población y los impactos en los ecosistemas frente a eventos hidroclimáticos extremos y la subida del nivel del mar;

- Capacitación a 1.400 profesionales de GIRH y más de 10.000 miembros de comunidades locales (al menos 40% son mujeres).

- Sistema integrado de monitoreo ambiental con una cobertura de 600.000.000 ha.

Con las actividades del proyecto se espera beneficiar a más de 7,8 millones de personas, que corresponden al 20% de la población de la Cuenca (OTCA & ONU-MA, 2020).

El Proyecto es ejecutado en el marco de cuatro componentes:

1) Modelo innovador de gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos-GIRH comunidad a gobierno en la Cuenca Amazónica;

2) Construcción de resiliencia comunitaria y protección de los ecosistemas acuáticos, para tratar los efectos de la variabilidad y el cambio climático en la Cuenca Amazónica;

3) Monitoreo y reportes ambientales integrados, basados en indicadores, en respuesta a indicadores provenientes de Convenciones Internacionales y Acuerdos relevantes, y

4) Modelo integral para monitorear, evaluar y comunicar el progreso de la implementación general del PAE Amazónico.

Si bien los Componentes 1 y 4 del proyecto son transversales dado que proporcionan un entorno político, institucional y social, propicio y catalizador para la implementación del PAE, los Componentes 2 y 3, al estar interconectados, son la base para la implementación del PAE, con intervenciones en toda la cuenca y proporcionando datos de monitoreo integral que alimentan y respaldan directamente los dos componentes transversales (Figura 1).

Figura 1. Interacción entre los componentes del Proyecto

(Fuente: SP/OTCA/PNUMA. 2021. Informe Inicial)

Con el PAE y el Proyecto Cuenca Amazónica que apoya en su implementación, la Región Amazónica y los PM de la OTCA ha adoptado gradualmente un enfoque de GIRH para guiar la implementación de políticas para la gobernanza del agua. La política y la gestión del agua están empezando a reflejar la naturaleza fundamentalmente interconectada del agua, la tierra y los recursos relacionados, con la GIRH emergiendo como una alternativa aceptada al estilo de gestión de arriba hacia abajo sector por sector que ha dominado en el pasado. Si bien el modelo de GIRH se ha consolidado a nivel regional, en los últimos años ha surgido una herramienta complementaria y compatible conocida como NEXUS. El nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas se basa en el supuesto de que existen interconexiones entre diferentes sectores, y que los sistemas mundiales de agua, energía y alimentos son cada vez más interdependientes, y que los impactos en un sector afectan a otros sectores.

Una de las lecciones aprendidas durante las discusiones para la aprobación del PAE fue la necesidad de consolidar la comprensión de los desafíos y la dimensión de las respuestas a las realidades nacionales y regionales. En este contexto, la aplicación de enfoques coordinados y políticas coherentes en entornos transfronterizos ofrece beneficios en términos de sinergias y resolución de conflictos. Estos beneficios pueden estimarse a través de evaluaciones de relaciones y dependencias, intercambios intersectoriales y sinergias del nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas, que se lleva a cabo en el marco de la Convención sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronteriza y Lagos Internacionales (Convención sobre el Agua).

El objetivo de estas evaluaciones no es sólo fomentar la cooperación transfronteriza, sino también ayudar a los países a optimizar el uso de sus recursos y desarrollar su capacidad para abordar cuestiones intersectoriales. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) ha preparado, en colaboración con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) IW:LEARN, una metodología para llevar a cabo estas evaluaciones participativas del nexo entre las cuencas transfronterizas.

Esto demuestra la necesidad de avanzar en un enfoque regional amazónico centrado en la importancia de considerar el vínculo entre el agua, la energía, los alimentos y los ecosistemas en un entorno de GIRH, facilitando así el necesario intercambio de experiencias, información y conocimientos a ser considerados, como medio para desarrollar acciones regionales en materia de infraestructura sostenible que conduzcan a una mayor resiliencia y avance hacia el logro del ODS 9.

Experiencia NEXUS en el ámbito de la OTCA.

En un trabajo realizado entre la OTCA y el BID, mediante una asistencia técnica, se ha consolidado un Modelo Hidrológico por sub cuenca basada en escenarios climáticos desarrollada con la herramienta de análisis HydroBID y con la participación de los PM mediante un grupo técnico regional.

La primera fase, consistió en hacer un sondeo de los modelos climáticos globales los cuales incluyen variables climáticas fundamentales de radiación solar, interacciones atmósfera-océanos y cobertura terrestre.

Sobre los resultados hidrológicos se han incorporado los efectos de un escenario climático y socioeconómico dado (es decir, un escenario del IPCC), y dan como resultado un conjunto de resultados de suministro de agua y clima que no solo serán consistentes a nivel local (en ese nivel de resolución espacial) sino también a nivel regional y mundial, con tendencias como el cambio climático, las importaciones / exportaciones de agua virtual hacia / desde la cuenca. Estos resultados también incorporarán el almacenamiento de agua subterránea, que puede no ser un factor dominante en la disponibilidad de agua en la cuenca, pero mantendrá la contabilidad de los recursos hídricos clara para propósitos de consistencia del balance hídrico regional y globalmente.

Se ha realizado la calibración de los resultados observados y modelados a nivel de toda la cuenca Amazónica, por lo que es una herramienta es útil para proporcionar una verificación de las condiciones de los límites para el modelo hidrológico más detallado espacialmente (HydroBID).

Seguidamente, se utilizaron los resultados del balance hídrico de este proceso como entradas al sistema de modelaje hidrológico HydroBID para simular la hidrología en la cuenca del Amazonas a una escala más fina (resolución espacial promedio de 80 km2). Esto ha permitido obtener resultados para el balance hídrico: precipitación, evapotranspiración, escorrentía, caudal, infiltración y caudal de agua subterránea, así como cambios en el almacenamiento a este nivel de resolución espacial. Esto nos ha dado como resultado un conjunto completo de componentes del balance hídrico con una resolución más fina (subcuenca) que son consistentes a nivel local, regional y global.

Los datos de lluvia disponibles, tanto proporcionados por los PM como los recopilados se han procesado espacial y temporalmente utilizando el módulo de datos de entrada en HydroBID. El mismo procedimiento se aplicará a los datos de caudal, que se utilizarán para la calibración del modelo. Como punto de partida para la calibración del modelo, las ubicaciones de monitoreo correspondientes a las principales subcuencas representadas.

Actualmente se está trabajando en el modelo de simulación Nexus, utilizando la herramienta WHAT-IF, la cual ha permitido obtener resultados de escenarios climáticos o escenarios de intervención (bien sea políticas o trayectorias deseadas). Estos resultados se expresaron en términos de gestión de demanda hídrica, gestión de sistemas alimentarios y energéticos en la cuenca.

Las intervenciones se evaluaron en términos de objetivos específicos correspondientes a "futuros deseables" (por ejemplo, proporción de energías renovables, seguridad alimentaria o hídrica, exportaciones de cultivos o energía, ecosistemas restaurados, proporción de bosques).

Con los insumos recibidos por parte de los PM, se enfocó en la configuración del modelo integrado del nexo agua-energía-alimentos con el uso de la herramienta WHAT-IF, la cual se utilizó para la evaluación de escenarios e intervenciones en la Cuenca Amazónica.

- OBJETIVO GENERAL

Mejorar la comprensión de los impactos ambientales transfronterizos de los proyectos de infraestructura en la cuenca amazónica e incrementar su resiliencia mediante el intercambio de conocimiento sobre infraestructura resiliente y sostenible en la Cuenca /Región Amazónica

- OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Fortalecer el diálogo técnico intersectorial e incrementar las capacidades sobre resiliencia y sostenibilidad de la infraestructura mediante la aplicación del enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentos-Ecosistemas (WEFE).

2) Mejorar la comprensión de las iniciativas a nivel normativo y políticas existente entre los PM OTCA sobre análisis de riesgos y evaluación del impacto ambiental de proyectos de infraestructura en la cuenca amazónica.

3) Profundizar el diálogo regional y la cooperación a nivel político técnico mediante el intercambio de conocimiento sobre enfoques de infraestructura sostenible y resiliente considerando el cambio climático y sus desafíos asociados en el contexto de la GIRH

- OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

Objetivo Especifico 1. Fortalecer el diálogo técnico intersectorial e incrementar las capacidades sobre resiliencia y sostenibilidad de la infraestructura mediante la aplicación del enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentos-Ecosistemas (WEFE).

Actividades mínimas requeridas para cumplir el objetivo específico 1.

- Sistematizar los avances de la asistencia técnica del BID-OTCA e identificar los principales elementos para los productos de la consultoría y según la síntesis identificar los desafíos para el logro del ODS 9. Así también en la sistematización, identificar de otras fuentes e incorporar detalladamente lo siguiente:

- Sistematizar las experiencias regionales sobre el enfoque de nexo de otras cuencas fluviales transfronterizas y abordando el nexo agua-alimentos-energía-ecosistemas en la Región Amazónica (ecosistemas considerar caudal ecológico y políticas de reforestación y restauración).

- Actualizar los puntos focales del grupo de trabajo técnico regional Nexus quienes apoyarán con el estudio Nexus y proporcionarán datos adicionales relevantes y en miras de su incorporación en la discusión del Comité Directivo.

- Preparar una metodología para llevar adelante 8 talleres nacionales y 2 talleres regionales (mesas intersectoriales) para una actualización de la evaluación nexo agua, alimentos, energía y ecosistemas. Esta metodología debe incluir planificación de escenarios para facilitar la discusión sobre infraestructura resiliente y energía sostenible y adaptar la metodología de la CEPE y combinar con la aplicación de la Plataforma Nexus desarrollada por el BID-OTCA.

- Definir y acordar una agenda de mesas interministeriales con el grupo regional, presentando la evaluación inicial de los desafíos para el logro del ODS 9 y las experiencias regionales sobre el enfoque de nexo de otras cuencas fluviales transfronterizas y abordando el nexo agua-alimentos-energía en la Región Amazónica;

- Realización de talleres interactivos (8 talleres nacionales y 2 talleres regionales) sobre el uso de enfoques de nexo entre el agua, la energía, los alimentos y los ecosistemas.

- Desarrollar TDRs para contratar consultores Nacionales quienes apoyaran en la organización de los Talleres Nacionales y la sistematización de la información nacional incluyendo.

Entregables

- Documento síntesis de evaluación nexo agua-alimentos-energía-ecosistema para la región amazónica del trabajo desarrollado BID-OTCA. Este debe incluir un compendio de experiencias regionales sobre el enfoque de nexo de otras cuencas fluviales y la actualización de los puntos focales.

- Planificación de escenarios sobre infraestructura resiliente y energía sostenible en la región amazónica en función de escenarios climáticos.

- Documentos preparativos (Agendas, metodología, temático y logístico) y memorias de 8 diálogos técnicos 1 por país de mesas redondas nacionales y 2 talleres regionales.

Objetivo Especifico 2. Mejorar la comprensión de las iniciativas a nivel normativo y políticas existente entre los PM OTCA sobre análisis de riesgos y evaluación del impacto ambiental de proyectos de infraestructura en la cuenca amazónica.

Actividades mínimas requeridas para cumplir con el objetivo específico 2.

- Organizar un encuentro de nivel técnico regional para intercambiar buenas prácticas sobre "Infraestructura resiliente y sostenible, los marcos normativos nacionales y políticas, así como metodologías y mejores prácticas para el análisis de riesgos y la evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructura en la región amazónica.

- Sistematizar y elaborar un compendio comparativo sobre la legislación y metodologías para el análisis de riesgos y evaluación de impacto ambiental que apoyen a Comprender el contexto de las políticas nacionales relacionada con el análisis de riesgos y la evaluación de impacto ambiental en los países amazónicos.

Entregables del Objetivo Especifico 2.

- Reporte de encuentro regional sobre de intercambio de buenas prácticas sobre "Infraestructura resiliente y sostenible, los marcos normativos nacionales y políticas, así como metodologías y mejores prácticas para el análisis de riesgos y la evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructura en la región amazónica.

- Compendio de "Infraestructura resiliente y sostenible: legislación nacional, metodologías, normas y mejores prácticas para el análisis de riesgos y la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de infraestructura en la región Amazónica" elaborado y puesto a disposición de todas las partes interesadas.

Objetivo Especifico 3. Profundizar el diálogo regional y la cooperación a nivel político técnico mediante el intercambio de conocimiento sobre enfoques de infraestructura sostenible y resiliente considerando el cambio climático y sus desafíos asociados en el contexto de la GIRH

Actividad mínima requeridas para cumplir el objetivo específico 3

- Organizar y desarrollar un diálogo regional presencial político sobre infraestructura sostenible/resiliente y recursos hídricos transfronterizos en la cuenca amazónica (en coordinación con las actividades del suplemento del ADT/PAE);

Entregables del Objetivo Especifico 3.

- Documento técnico sobre infraestructura sostenible y recursos hídricos transfronterizos en la cuenca Amazónica con aportaciones y recomendaciones de la evaluación del nexo como aporte al suplemento ADT/PAE.

- Memoria de evento sobre el diálogo regional donde se presenta y valida el Documento técnico sobre infraestructura sostenible/resiliente y recursos hídricos transfronterizos.

- Accion Estratégica formulada como aporte al suplemento ADT/PAE desarrollada con base a un diagnóstico sobre infraestructura sostenible y recursos hídricos transfronterizos en la cuenca amazónica sobre la evaluación y aplicación del Nexus en cuencas priorizadas como pilotos de estudio.

- PRODUCTOS (Los productos pueden ser entregados anticipadamente a la fecha máxima de entrega)

Primer Producto. Fecha máxima de entrega. 20 días después de la firma del contrato.

- Propuesta Técnica detallada, ajustada, complementada y un Plan de Trabajo y propuesta metodológica presentado esquemáticamente, para abordar la consultoría.

- TDRs para contratar consultores Nacionales quienes apoyaran en la organización de los Talleres Nacionales y la sistematización de la información nacional requerida en la consultoría.

Segundo Producto. Fecha máxima de entrega. 3 meses después de la firma del contrato.

- Un documento síntesis de evaluación nexo agua-alimentos-energía-ecosistema para la región amazónica del trabajo desarrollado BID-OTCA. Este debe incluir un compendio de experiencias regionales sobre el enfoque de nexo de otras cuencas fluviales.

- Puntos focales del grupo de trabajo técnico regional Nexus actualizado.

- Documentos preparativos (metodología, agenda, logístico, materiales) para realizar 8 diálogos técnicos 1 por país de mesas redondas nacionales. La metodología debe incluir: 1) Como será abordada la Planificación de escenarios sobre infraestructura resiliente y energía sostenible en la región amazónica en función de escenarios climáticos. 2) La adaptación de la metodología de la CEPE y combinar con la aplicación de la Plataforma Nexus desarrollada por el BID-OTCA y; 3) Que los PM compartan buenas prácticas sobre "Infraestructura resiliente y sostenible, los marcos normativos nacionales y políticas, así como metodologías y mejores prácticas para el análisis de riesgos y la evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructura en la región amazónica.

- Agenda de mesas interministeriales acordada con el grupo regional, presentando la evaluación inicial de los desafíos para el logro del ODS 9.

- Síntesis de las experiencias regionales sobre el enfoque de nexo de otras cuencas fluviales transfronterizas y abordando el nexo agua-alimentos-energía en la Región Amazónica;

Tercer Producto. Fecha máxima de entrega. A los 7 meses después de la firma del contrato.

- Memorias de 8 diálogos técnicos 1 por país de mesas redondas nacionales (presenciales)

- Documento síntesis (producto de las mesas redondas nacionales) sobre la Planificación de escenarios sobre infraestructura resiliente y energía sostenible en la región amazónica en función de escenarios climáticos.

- Documentos preparativos (metodología, agenda, materiales) para diálogos regionales de:

    - Enfoques de nexo entre el agua, la energía, los alimentos y los ecosistemas.

    - Marcos normativos nacionales y políticas, así como metodologías y mejores prácticas para el análisis de riesgos y la evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructura en la región amazónica.

    - Diálogo regional presencial político sobre infraestructura sostenible/resiliente y recursos hídricos transfronterizos en la cuenca amazónica (en coordinación con las actividades del suplemento del ADT/PAE);

Cuarto Producto. Fecha máxima de entrega. A los 11 meses después de la firma del contrato

- Memoria de los diálogos regionales:

    - Enfoques de nexo entre el agua

    - Marcos normativos nacionales y políticas

- Compendio de "Infraestructura resiliente y sostenible: legislación nacional, metodologías, normas y mejores prácticas para el análisis de riesgos y la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de infraestructura en la región Amazónica" elaborado y puesto a disposición de todas las partes interesadas.

Quinto Producto. Fecha máxima de entrega. A los 14 meses después de la firma del contrato

- Documento técnico sobre infraestructura sostenible y recursos hídricos transfronterizos en la cuenca Amazónica con aportaciones y recomendaciones de la evaluación del nexo como aporte al suplemento ADT/PAE.

- Memoria de evento sobre el diálogo regional donde se presenta y valida el Documento técnico sobre infraestructura sostenible/resiliente y recursos hídricos transfronterizos.

- Accion Estratégica formulada como aporte al suplemento ADT/PAE desarrollada con base a un diagnóstico sobre infraestructura sostenible y recursos hídricos transfronterizos en la cuenca amazónica sobre la evaluación y aplicación del Nexus en cuencas priorizadas como pilotos de estudio.

- Policy Brief sobre la aplicación del Nexus en los Países Amazónicos con recomendaciones para evaluación y aplicación en cuencas priorizadas como pilotos de estudio.

- CRONOGRAMA DE PAGOS

| N° de productos | % de pago | Plazo | Condiciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 1 | 20% | 20 días después de la firma del contrato | Aprobación del informe inicial por el Coordinación Regional y la SP/OTCA |
| Producto 2 | 20% | 3 meses después de la firma del contrato. | Aprobación de los productos por la Coordinación Regional y la SP/OTCA. |
| Producto 3 | 20% | 7 meses después de la firma del contrato. |  |
| Producto 4 | 20% | 11 meses después de la firma del contrato |  |
| Producto 5 | 20% | 14 meses después de la firma del contrato |  |

PERFIL DEL CONSULTOR Y PROPUESTA TÉCNICA

Perfil Académico

Título universitario avanzado (mínimo maestría, preferentemente doctorado) en áreas relacionadas con la Gestión de Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental, Ciencias Ambientales, Economía Ambiental, Políticas Públicas, Hidrología, Planificación Territorial y ramas anexas.

Formación complementaria deseable: al menos 1 diploma, curso certificado y/o trabajos en análisis Nexus (agua-energía-alimentos-ecosistemas), gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), adaptación al cambio climático, modelización ambiental, estudios de impacto ambiental o infraestructura sostenible.

Deseable: al menos 1 formación certificada en metodologías participativas o planificación basada en escenarios.

Experiencia Laboral

- Mínimo 10 años de experiencia profesional en gestión de recursos hídricos, cambio climático, planificación de infraestructura sostenible o adaptación basada en ecosistemas.

- Experiencia mínima en 3 proyectos aplicando el enfoque Nexus (agua-energía-alimentos-ecosistemas), preferiblemente con metodologías y/o herramientas Nexus.

- Participación en al menos 5 talleres facilitando procesos intersectoriales o diálogos técnicos-políticos.

- Mínimo 3 años de experiencia acumulada en evaluación de políticas públicas, evaluación de impacto ambiental o análisis de riesgo climático.

- Experiencia profesional previa en al menos 2 organismos multilaterales o agencias de cooperación internacional.

- Elaboración de al menos 4 documentos técnicos, informes de evaluación o productos de sistematización en temas relacionados.

- Se valorará experiencia específica en proyectos de cuencas transfronterizas o relacionados con el sistema GEF y Naciones Unidas.

Propuesta Técnica

Para postular el postulante deberá presentar una propuesta técnica de 5 páginas que explique la forma de abordar cada uno de los objetivos, productos y entregables a ser abordados

DURACIÓN, REMUNERACIÓN Y CONDICIONES LABORALES

- Contrato de consultoría por productos por 14 meses.

- Remuneración contra entrega y aprobación de productos.

- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

La clasificación se realizará considerando los siguientes parámetros:

| Experiencia profesional | 60 puntos |
| --- | --- |
| Propuesta Técnica de postulación | 20 puntos |
| Entrevista | 20 puntos |

Requisitos de calificación (eliminatorio):

| No. | Criterio (Sí/No) |
| --- | --- |
| 1. | Título universitario avanzado (mínimo maestría, preferentemente doctorado) en áreas relacionadas con la Gestión de Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental, Ciencias Ambientales, Economía Ambiental, Políticas Públicas, Hidrología, Planificación Territorial y ramas anexas. |
| 2. | Dominio de inglés y español fluido (hablado y escrito). Se valorará conocimiento de otros idiomas: francés, alemán y portugués |
| 3. | Conocimiento de herramientas/experiencia especializadas vinculadas al cargo. |

- FORMACIÓN, CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

Experiencia profesional (60 puntos)

| Especialización/Experiencia | Puntos |
| --- | --- |
| Título universitario avanzado (mínimo maestría, preferentemente doctorado) en áreas relacionadas con la Gestión de Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental, Ciencias Ambientales, Economía Ambiental, Políticas Públicas, Hidrología, Planificación Territorial y ramas anexas. (Maestría 8 puntos, Doctorado 2) Total de 10 | 10 |
| Formación complementaria deseable: al menos 1 diploma, curso certificado y/o 2 trabajos en análisis Nexus (agua-energía-alimentos-ecosistemas), gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), adaptación al cambio climático, modelización ambiental, estudios de impacto ambiental o infraestructura sostenible. (10 puntos) | 10 |
| Formación certificada en metodologías participativas o planificación basada en escenarios (5 puntos) | 5 |
| 3 proyectos aplicando el enfoque Nexus (agua-energía-alimentos-ecosistemas), preferiblemente con metodologías y/o herramientas Nexus. 2 puntos por proyecto máximo 6 puntos | 6 |
| 5 talleres facilitando procesos intersectoriales o diálogos técnicos-políticos. (2 puntos por taller máximo 10) puntos | 10 |
| 3 años de experiencia acumulada en evaluación de políticas públicas, evaluación de impacto ambiental o análisis de riesgo climático. (2 puntos por años) total 6 puntos | 6 |
| 2 organismos multilaterales o agencias de cooperación internacional (3 puntos por organismos, total 6 puntos) | 6 |
| Ingles y español hablado fluentemente | 7 |
| TOTAL | 60 |

- DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN

El consultor(a) dependerá de la Secretaría Permanente de la SP/OTCA y estará bajo la supervisión del Coordinador Regional del Proyecto Cuenca Amazónica - Implementación del PAE. El Coordinador Regional y la SP/OTCA aprobarán los productos del/la Consultor(a).

- DURACIÓN

La contratación tendrá la duración de 14 meses.

- REMUNERACIÓN

El presupuesto (14 meses) previsto para la realización de esta consultoría es de USD 52.000,00 (Cincuenta y dos mil dólares americanos). El monto de honorarios corresponde al total a ser pagado por la consultoría, no quedando pendiente ningún otro monto a pagarse.

- LUGAR DE TRABAJO

El/la Consultor/a Especialista en recaudación de fondos prestará los servicios de la consultoría desde su lugar de residencia y coordinará sus actividades con la UCR del Proyecto.

- INFORMACIÓN ADICIONAL

- Candidatos deben estar disponibles para iniciar los trabajos de la consultoría a la firma del contrato.

- Candidatos deben estar dispuestos y capaces de realizar viajes internacionales conforme requerido.

- La realización de la consultoría no establecerá ninguna relación de dependencia con la SP/OTCA.